SIGEMA

Sistema de Gestión de Almacén

Instituto Autónomo Minas Bolívar

Propuesta de sistema de gestión interna

Control de bienes muebles y almacén de consumibles

Versión 1.0  —  Marzo 2026

Documento preparado para revisión interna

# 1. Introducción

El Instituto Autónomo Minas Bolívar requiere un sistema de gestión interna que modernice el control de sus activos y almacén, reemplazando los procesos manuales o en hojas de cálculo por una plataforma centralizada, confiable y adaptada a la normativa vigente de la Gobernación del estado Bolívar.

Este documento describe la propuesta del sistema SIGEMA (Sistema de Gestión de Almacén), sus módulos, alcance, tecnología y plan de implementación.

# 2. Objetivo general

Desarrollar un sistema de escritorio para Windows que permita al Instituto Autónomo Minas Bolívar:

- → Registrar, controlar y consultar los bienes muebles del instituto con trazabilidad completa.

- → Generar los formularios oficiales BM-1, BM-2, BM-3 y BM-4 en formato imprimible, conforme a los estándares de la Gobernación del estado Bolívar.

- → Controlar las entradas, salidas y existencias de materiales consumibles (papelería e insumos de oficina).

- → Gestionar usuarios con perfiles y niveles de acceso diferenciados.

# 3. Alcance del sistema

El sistema operará como una aplicación de escritorio en red local (LAN) dentro de las instalaciones del instituto, para entre 50 y 200 usuarios. No se realizará integración con sistemas externos de la Gobernación (SIGRE/SIMA). El plan de cuentas contables 2-1-214-XX de Bienes Nacionales aplica directamente al instituto autónomo.

# 4. Módulos del sistema

El sistema se organiza en tres módulos principales:

| Módulo | Descripción | Formularios / Salidas |
| --- | --- | --- |
| A — Bienes Muebles | Registro de activos, incorporaciones, desincorporaciones y control de faltantes. Incluye plan de cuentas 2-1-214-XX preconfigurado. | BM-1, BM-2, BM-3, BM-4 (imprimibles con firma física) |
| B — Almacén Consumibles | Control de entradas, salidas y stock de papelería e insumos de oficina. Requisiciones por departamento y alertas de stock mínimo. | Reportes de movimientos, existencias y requisiciones |
| C — Administración | Gestión de usuarios, perfiles de acceso, catálogos maestros (proveedores, departamentos, centros de costo) y auditoría. | Log de auditoría, reportes de usuarios y catálogos |

# 5. Formularios oficiales BM

El sistema generará e imprimirá los cuatro formularios oficiales de control de Bienes Muebles, conforme a los códigos GOB-900-FM vigentes. Cada formulario podrá imprimirse para firma física del Jefe de la Unidad de Trabajo y también quedará registrado digitalmente en el sistema.

| Código | Nombre | Función en el sistema |
| --- | --- | --- |
| BM-1 | Inventario de Bienes Muebles | Lista completa de activos por unidad de trabajo. Se genera por departamento y se imprime para firma del jefe. |
| BM-2 | Relación de Movimiento de Bienes | Registra todas las incorporaciones y desincorporaciones del mes. Respaldo de cada traslado entre unidades. |
| BM-3 | Bienes Muebles Faltantes | Control del Concepto 60. Documenta bienes no localizados con identificación del responsable. |
| BM-4 | Resumen de la Cuenta de Bienes | Cierre mensual: Existencia anterior + Incorporaciones − Desincorporaciones = Existencia final. |

# 6. Plan de cuentas contables

El Módulo A de Bienes Muebles incluirá el siguiente catálogo de cuentas preconfigurado, correspondiente al clasificador presupuestario 2-1-214 de Bienes Nacionales:

| Código cuenta | Descripción |
| --- | --- |
| 2-1-214-01 | Máquinas muebles y demás equipos de oficina |
| 2-1-214-02 | Mobiliario y enseres de alojamiento |
| 2-1-214-03 | Maquinarias y demás equipos de construcción |
| 2-1-214-04 | Equipos de transporte |
| 2-1-214-05 | Equipos de comunicación y señalamiento |
| 2-1-214-06 | Equipos médicos quirúrgicos dentales |
| 2-1-214-07 | Colecciones culturales, artísticas e históricas |
| 2-1-214-08 | Armamento y material de defensa |
| 2-1-214-09 | Instalaciones provisionales |
| 2-1-214-10 | Semovientes |
| 2-1-214-11 | (Reservado) |
| 2-1-214-13 | Equipos de procesamiento de datos |

La cuenta a abonar en cada movimiento corresponde a 2-3-299-01-XX (Hacienda del Estado Superior), donde los últimos dígitos corresponden al año fiscal.

# 7. Tecnología propuesta

Se propone el siguiente stack tecnológico, priorizando herramientas de código abierto, sin costos de licencia y con amplio soporte:

| Componente | Decisión |
| --- | --- |
| Plataforma | Aplicación de escritorio Windows (compatible con equipos actuales del instituto) |
| Lenguaje | Python — ampliamente conocido, multiplataforma, sin costo de licencia |
| Interfaz | PyQt6 o CustomTkinter — experiencia similar a aplicaciones FoxPro clásicas |
| Base de datos | PostgreSQL — robusto, gratuito, funciona en red local LAN |
| Reportes / PDF | ReportLab — generación de formularios BM-1 al BM-4 en formato imprimible |
| Usuarios | 50 a 200 usuarios concurrentes en red interna |

# 8. Plan de trabajo

Se propone una implementación en 5 fases secuenciales, con una duración estimada total de 8 semanas:

| Fase | Actividades | Entregable | Duración est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de información, validación de catálogos y plan de cuentas | Documento de requerimientos firmado | 1 semana |
| 2 | Diseño de base de datos, modelo entidad-relación y prototipo de pantallas | Esquema BD + prototipo | 1 semana |
| 3 | Desarrollo del Módulo A (Bienes Muebles) y generación de formularios BM | Módulo A funcional + BM-1 al BM-4 | 3 semanas |
| 4 | Desarrollo del Módulo B (Almacén Consumibles) y Módulo C (Administración) | Sistema completo integrado | 2 semanas |
| 5 | Pruebas con datos reales, correcciones y capacitación al personal | Sistema en producción | 1 semana |

# 9. Puntos pendientes por confirmar

Antes de iniciar la Fase 1 se requiere confirmar los siguientes aspectos con el equipo del instituto:

- 1. ¿Los materiales e insumos mineros deben incluirse en el Módulo B de almacén consumibles?

- 2. ¿Se requiere control de préstamo y devolución de herramientas, o solo consumo definitivo?

- 3. ¿Existe un inventario actual en Excel o papel para cargar como saldo inicial?

- 4. ¿Los formularios BM deben mantener los códigos GOB-900-FM de la Gobernación o se asignarán códigos propios del instituto?

- 5. ¿Se necesita módulo de depreciación automática en una fase posterior?

# 10. Próximos pasos

- 1. Revisión y aprobación de esta propuesta por parte del equipo del instituto.

- 2. Reunión de levantamiento de información con el responsable del almacén y la unidad de bienes.

- 3. Validación del catálogo de artículos existente y definición del saldo inicial de inventario.

- 4. Inicio de la Fase 1 de desarrollo.

Preparado por el equipo de desarrollo  —  Marzo 2026

Instituto Autónomo Minas Bolívar  —  Documento de uso interno